Referat fra ekstraordinært budgetudvalgsmøde vedrørende nyt kirkebyggeri d. 3. juni 2019

Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, 1112 København K, kl. 17.00-19.30

1. Kort indledning ved formand Susanne Olling og budgetprovst Finn Vejlgaard, hvor det blev konstateret, at alle provstier er repræsenteret og at der er afbud fra Ejgil Bank Olesen (Holmens-Østerbro) og Andreas Kamstrup (Nørrebro).

Finn Vejlgaard omdelte et notat fra biskoppen, hvori Peter Skov-Jakobsen gør rede for sine tanker vedrørende de tre nye kirkebyggerier.

Jens Bertelsen blev budt velkommen og det blev foreslået at bytte rundt på punkt 2 og 3, således at mødet indledes med oplægget: ”Hvad skal en kirke koste” (se vedhæftet bilag)

1. Jens Bertelsen orienterede om forholdene vedrørende økonomi, byggegrund og tanker omkring kirkens udformning også set i et historisk perspektiv.

Derudover blev økonomien for lignende byggeprojekter forelagt i et forsøg på at oplyse, hvad en kvadratmeterpris på mellem 23.000 og 52.000 kr. betyder for udformning, materiale, omgivelser og muligheder.

1. Anders Gadegaard præsenterede ønsket om et budget for Ny Kirke i Sydhavn på 200 mio, idet man mener at kunne skaffe de restende 15 mio. via fonde.

Michael Krogstrup Nissen præsenterede ønskerne for ny kirke i Ørestad og samarbejdet med By & Havn.

1. Derefter blev der en diskussion om hvorvidt man skal have samme budget for begge kirker (140, 170 eller 200 mio.), tidsfrister, lånemuligheder, og hvilke konsekvenser det har for drift og anlæg for eksisterende kirker.

**Bispebjerg Brønshøj**: Ønske om finansieringsplan og spørgsmålet om antal pladser/størrelse på kirkesal ønskes genovervejet.

**Holmen-Østerbro:** Ønske om alternative muligheder og indtil da må byggeprojektet udskydes.

**Valby-Vanløse**: Sydhavn: stor byggesum. Kan imødekomme et nyt budget på 170 mio, men projektet skal gå om.

**Amagerbro:** Ønske om finansieringsplan for alle tre kirker.

**Nørrebro:** Sydhavn: nyt forslag. Ørestad: positiv overfor etapebyggeri.

**Vor Frue-Vesterbro:** Ønsket om 200 mio til Sydhavn med en længere tidshorisont og forskellige forslag til finansiering (f.eks. driftsstop).

Forslaget om driftsstop, som et led i en finansieringsmulighed blev diskuteret.

**Konklusion:** Udvalget kan ikke træffe beslutning på det tilstedeværende grundlag og ønsker finansieringsplan udarbejdet.

Der skal udarbejdes til finansieringsplan på det nuværende budget samt konsekvenserne for et budget på 140 mio., 170 mio., 200 mio., hvor der indarbejdes tids senarier, og hvor man tager højde for befolkningsgrundlag.

Finn Vejlgaard, Susanne Olling og Niels Blomgren-Hansen (Holmens-Østerbro Provsti) blev valgt til at udarbejde en finansieringsplan.

**Tidshorisont:**

Ørestad: 7 år før kirken skal være bygget.

Nordhavn: 5 år før grunden skal købes.

Sydhavn: Grunden er købt og kirken skal bygges hurtigst muligt.

Referent: Anne Sofie Pleidrup